ACTIVIDAD 2

DAVID STIVEN PEREZ CABALLERO

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

INGENIERIA DE SOFTWARE

PROYECTO DE SOFTWARE

BOGOTÁ DC

2022

COSTOS Y TIEMPOS:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| descripción | tiempo | costo | recurso |
| Diseño y planeación, arquitectura | 2 semanas | $3.000.000 | Arquitecto software |
| Análisis de requerimientos | 2 semanas | $2.000.000 | Equipo scrum |
| Creación base de datos y modelos | 1 semana | $4.000.000 | desarrollador |
| Diseño interface | 1 semana | $2.000.000 | Diseñados web |
| creación arquitectura back y programación. | 3 semanas | $4.000.000 | Desarrollador backend |
| Comunicación entre frontend y back | 1 semana | $2.000.000 | Desarrollador frontend |
| Creación frontend interface | 2 semanas | $3.000.000 | Desarrollador frontend |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción tarea | inicio | final | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero | febrero |
| análisis de requerimientos | 1-oct | 15-oct |  |  |  |  |  |  |
| diseño muckups | 15-oct | 22-oct |  |  |  |  |  |  |
| diseño y creación de base de datos | 22-oct | 5-nov |  |  |  |  |  |  |
| creación servicio login | 5-nov | 10-nov |  |  |  |  |  |  |
| creación interface login | 5-nov | 10-nov |  |  |  |  |  |  |
| creación servicios back listar películas | 10-nov | 15-nov |  |  |  |  |  |  |
| creación interface home | 10-nov | 15-nov |  |  |  |  |  |  |
| integración con pasarelas de pago | 15-nov | 22-nov |  |  |  |  |  |  |
| creación servicios back pagos | 22-nov | 29-nov |  |  |  |  |  |  |
| creación interface pagos películas | 29-nov | 6-dic |  |  |  |  |  |  |
| pruebas calidad | 6-dic | 20-dic |  |  |  |  |  |  |
| pruebas cliente | 20-dic | 30-dic |  |  |  |  |  |  |
| lanzamiento de web producción | 1-ene | 7-ene |  |  |  |  |  |  |
| soporte | 7-ene | 7-feb |  |  |  |  |  |  |